**Администрация  городского поселения «Борзинское»**

**Постановление**

**«  10  » июня  2014 года                                                                                                  № 396                                 город Борзя**

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения «Борзинское» от 10 июня 2014 года № 395 “Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края городское поселение «Борзинское»”

            В соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», Уставом городского поселения «Борзинское», Администрация городского поселения «Борзинское»

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т**:

1. Утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края городское поселение «Борзинское».

         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Борзинское» по ЖКХ Макушева А.В.

         4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Опубликовать данное  Постановление в газете «Борзя-вести» и разместить на официальном сайте www.gorod.borzya.ru

Врио руководителя администрации

городского поселения «Борзинское»                                            В.Б. Паршонов

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

городского поселения «Борзинское»

 от  «10» июня 2014 года за  № 395

в редакции Постановления Администрации

городского поселения «Борзинское»

от  «10» июня 2014 года за  № 396

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Паршонов

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»

г. Борзя  2014г.

**ПАСПОРТ**

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» далее – Программа). |
| 2 | Основание разработки программы | Части 3, 5 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 3 | Дата принятия решения о разработке дополнительной программы, дата ее утверждения | Постановление Администрации городского поселения «Борзинское» от «10» июня 2014г. № 395  Постановление Администрации городского поселения «Борзинское» от «10» июня 2014г. № 396 |
| 4 | Заказчик программы | Администрация городского поселения «Борзинское» |
| 5 | Основной разработчик программы | Администрация городского поселения «Борзинское» |
| 6 | Цели и задачи программы | Цель: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» Забайкальского края за исключением  домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.    Задача: эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское» Забайкальского края, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. |
| 7 | Важнейшие целевые  индикаторы и показатели | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов работ). |
| 8 | Сроки и этапы реализации  программы | Срок реализации программы: 2014-2043 годы. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты | В результате выполнения мероприятий программы ожидается:  проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края городского поселения «Борзинское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Забайкальского края городское поселение «Борзинское» |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации Программы**

      В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов в городском поселении «Борзинское» не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда – многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

     Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

     В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

     Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

     В городском поселении «Борзинское» для доведения состояния жилищного фонда до нормативного уровня в капитальном ремонте нуждается более 61 % многоквартирных домов.

    На территории Городского поселения «Борзинское» в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2009-2013 годах было отремонтировано 108 многоквартирных домов. Несмотря на серьезные меры, принятые в Забайкальском крае за последние годы, динамика роста количества домов, требующих ремонта, опережает динамику роста количества отремонтированных многоквартирных домов.

      Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

**Раздел 2. Цель и задача Программы**

    Целью Программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

    Для достижения указанной цели планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующей задачи:

- эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

    В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское».

**Раздел 3. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское»**

    Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт крыши

- утепление и (или) ремонт фасада;

- установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии);

- ремонт фундамента многоквартирного дома.

     Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, могут быть профинансированы следующие виды работ:

- разработка проектно- сметной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

- проведение государственной экспертизы проекта, в

случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение такой экспертизы;

-осуществление строительного контроля.

**Раздел 4. Перечень программных мероприятий**

     Дифференцированный по муниципальному образованию перечень многоквартирных

домов, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

**Раздел 5. Порядок актуализации Программы**

    Основаниями для актуализации Программы могут являться:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, включенных в Программу;

-изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в год в срок не позднее 30

апреля года, предшествующего году реализации Программы. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

    Внесение в Программу изменений, предусматривающих сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме.

    При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

**Раздел 6. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов**

**реализации Программы**

    Разработка краткосрочных планов реализации Программы направлена на конкретизацию периодов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с определением необходимого объема финансирования.

   Краткосрочные планы реализации Программы разрабатываются сроком на один год.

   Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации Программы включают в себя следующие этапы:

- органы местного самоуправления городского поселения «Борзинское» в течении трех недель со дня официального опубликования Программы утверждает муниципальный краткосрочные план реализации Программы и направляет их в Министерство территориального развития Забайкальского края в срок до 1 июня года, предшествующего году реализации Программы;

-на основании муниципального краткосрочного плана реализации Программы Министерство территориального развития разрабатывает и утверждает региональный краткосрочны план реализации Программы.

    Форма муниципального краткосрочного плана реализации Программы приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения № 2 к настоящей Программе. Краткосрочный план реализации Программы конкретизирует периоды проведения капитального ремонта, уточняет планируемые виды работ/услуг по капитальному ремонту.

    Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого дома, включенного в краткосрочный план. Краткосрочный план содержит следующие данные:

-многоквартирный дом, его адрес;

-  вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических/конструктивных элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту, исходя из сметы, составленной на такие работы;

- объем финансирования на проведение капитального ремонта.

    Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки, муниципальной

поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Забайкальского края, муниципальными правовыми актами соответственно.

**Раздел 7. Организация контроля за ходом исполнения Программы.**

    Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ и строительства Администрации г.п. в соответствии с действующим законодательством.

    Министерство территориального развития Забайкальского края ежегодно подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее – годовой отчет) и в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представляет его на рассмотрение Губернатору Забайкальского края.

    Годовой отчет по решению Правительства Забайкальского края может заслушиваться на его заседании.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение № 1 | | | | | | |
|  |  | | к Муниципальной  программе капитального ремонта | | | | | | |
|  |  | | общего имущества в многоквартирных домах, | | | | | | |
|  |  | | расположенных на территории  городского поселения "Борзинское", | | | | | | |
|  |  | | утвержденной постановлением администрации городского поселения "Борзинское" | | | | | | |
|  |  | | от  10 июня 2014 года № 395 | | | | | | |
|  |  | | (в редакции постановления администрации городского поселения "Борзинское" | | | | | | |
|  |  | | от 10 июня 2014 года  № 396) | | | | | | |
|  | Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Борзинское",                                                                                                   в отношении которых, на период реализации  муниципальной программы                                                                                                      капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                                                                                                    планируется проведение капитального ремонта общего имущества | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| № | Адрес многоквартирного дома | | | | | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества                                                                              в многоквартирных домах | | Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества | |
| 1 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 33 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
| 2 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 35 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 3 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 38 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 4 | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, мкр. Борзя-2, д. 40 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
| 5 | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Вагонный, д. 17а | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 6 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 7 | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, пер. Переездный, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 8 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 9 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 10 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 11 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 12 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 13 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 14 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 15 | г. Борзя, ул. Богдана Хмельницкого, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 16 | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Горького, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2019-2023 | |
| 17 | г. Борзя, ул. Горького, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Горького, д. 2 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 18 | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Горького, д. 7 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 19 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 20 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 10 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 21 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 22 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 12 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 23 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 24 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 14 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 25 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 26 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 16 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 27 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 17 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 28 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 29 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 30 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 31 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 47 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 32 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 49 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 49 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 33 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 34 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 6 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 35 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 36 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 8 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 37 | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 38 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 39 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 12 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 40 | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева 80 квартал, д. 13 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 41 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 43 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 42 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 43 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 44 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 25 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 25 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 45 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 27 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 27 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 46 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 29 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 29 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 47 | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 31 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Гурьева, д. 31 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 48 | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Декабристов, д. 29 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2039-2043 | |
| 49 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 40 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 50 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 51 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 43А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 52 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 53 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 54 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 55 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2019-2023 | |
| 56 | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 50 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Дзержинского, д. 50 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 57 | г. Борзя, ул. Диспетчерский, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Диспетчерский, д. 2 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 58 | г. Борзя, ул. Диспетчерский, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Диспетчерский, д. 4 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 59 | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 3 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 60 | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 4 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 61 | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 5 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 62 | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 56 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 56 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 63 | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 8 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 8 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 64 | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Железнодорожная, д. 9 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 65 | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 66 | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения,  Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Журавлева, д. 2а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2039-2043 | |
| 67 | г. Борзя, ул. Зеленый, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Зеленый, д. 18 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 68 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 87 | | | | | Ремонт крыши. Утепление и ремонт фасада. | | 2024-2028 | |
| 69 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 70 | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | | | | | Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 71 | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 61 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 72 | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | | | | | Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Кирова, д. 63 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 73 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 106 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 106 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 106 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 74 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 14 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
| 75 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 76 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 20 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 77 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 22 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 78 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 24 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 79 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2029-2033 | |
| 80 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 51а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2029-2033 | |
| 81 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 55 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
| 82 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 63 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2029-2033 | |
| 83 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2029-2033 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2034-2038 | |
| 84 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 13 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 13 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 85 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 17 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 17 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 86 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 19 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 19 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 87 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 45 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 88 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 59 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 59 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 89 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 61 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 61 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 90 | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Лазо, д. 74 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 91 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 1 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 92 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 12 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 93 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 14 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 94 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 2 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 95 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 24 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 96 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 27 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 97 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 98 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 38 | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
| 99 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 47 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 100 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 49 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 101 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 102 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 62 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 103 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 63 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 104 | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ленина, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 105 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 106 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 107 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 108 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 5 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 109 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 7 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 110 | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Ломоносова, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 111 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 16 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 112 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 18 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 113 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 20 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 114 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 23 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 115 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 24а | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 116 | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Матросова, д. 25 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 117 | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Метелицы, д. 30 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 118 | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 119 | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 10А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 120 | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Нагорная, д. 12 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 121 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 49 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 49 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 122 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 51 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 123 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 53 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 53 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 124 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 55 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 55 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 125 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 57 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 57 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 126 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 59 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 59 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 127 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 61 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 61 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 128 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 64 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 64 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 129 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 65 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 65 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 130 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 68 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 68 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 131 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 69 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 69 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 132 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 71 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 71 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 133 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 73 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 73 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 134 | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 84 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. П.Осипенко, д. 84 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 135 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 136 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 137 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 138 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 139 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 101 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 101 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 140 | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 103 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Партизанская, д. 103 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 141 | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 18 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 142 | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 20 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
| 143 | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 34 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 144 | г. Борзя, ул. Победы, д. 36 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 145 | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 38 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 146 | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 40 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 147 | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 42 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 148 | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | | | | | Ремонт фундамента | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 44 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 149 | г. Борзя, ул. Победы, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 2 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 150 | г. Борзя, ул. Победы, д. 2а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 2а | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 151 | г. Борзя, ул. Победы, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 4 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 152 | г. Борзя, ул. Победы, д. 6 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Победы, д. 6 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 153 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 154 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | | | | | Ремонт фундамента | | 2029-2033 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 37 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 155 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | | | | | Ремонт фундамента | | 2029-2033 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 39 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 156 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | | | | | Ремонт фундамента | | 2029-2033 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 157 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | | | | | Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 43 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб | | 2039-2043 | |
| 158 | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Промышленная, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2019-2023 | |
| 159 | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, пер. Профсоюзный, д. 8 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2019-2023 | |
| 160 | г. Борзя, пер. Путевой, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, пер. Путевой, д. 11 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 161 | г. Борзя, пер. Путевой, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, пер. Путевой, д. 9 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 162 | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2029-2033 | |
|  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2034-2038 | |
| 163 | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 18 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 18 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 164 | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 22 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 22 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 165 | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 30 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Пушкина, д. 30 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 166 | г. Борзя, ул. Рабочая, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Рабочая, д. 2 | | | | | Ремонт крыши, Ремонт фундамента | | 2019-2023 | |
| 167 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 10 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 168 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
| 169 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
| 170 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 171 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 53 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 172 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 80 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2029-2033 | |
| 173 | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | | | | | Ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт | | 2034-2038 | |
|  | г. Борзя, ул. Савватеевская, д. 82 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 174 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 175 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 176 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 177 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 178 | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 | | | | | Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 179 | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Советская, д. 30 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
| 180 | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Советская, д. 50 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
| 181 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 182 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 11 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 183 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 13 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 184 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 15 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
| 185 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1А | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 186 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1Б | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1Б | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 1Б | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
| 187 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 2 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 188 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 189 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 3а | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 190 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 4 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 191 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 5 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 192 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 6 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 193 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 7 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 194 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 8 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2014-2018 | |
| 195 | г. Борзя, ул. Чайковского, д. 9 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 196 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 1А | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 197 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 198 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3Б | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3Б | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3Б | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 199 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3В | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 200 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 3д | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 201 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5 | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 202 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5А | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 203 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5В | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 204 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 5Г | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 205 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7А | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7А | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснаб | | 2039-2043 | |
| 206 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Б | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Б | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Б | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
| 207 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Г | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 208 | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | | 2014-2018 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2039-2043 | |
|  | г. Борзя, ул. Чехова, д. 7Д | | | | | Ремонт фундамента | | 2039-2043 | |
| 209 | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | | 2019-2023 | |
|  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | | | | | Утепление и ремонт фасада | | 2024-2028 | |
|  | г. Борзя, ул. Шамсутдинова, д. 1 | | | | | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | | 2024-2028 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Муниципальному программе капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

 городского поселения «Борзинское», утвержденной

постановлением Администрации городского поселения «Борзинское»

от « 10» июня 2014  года № 395 (в редакции постановления

Администрации городского поселения «Борзинское»

от « 10» июня 2014  года № 396)

**Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в**

**многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год в городском поселении «Борзинское»**

**Таблица   1.   Перечень многоквартирных домов/ которые подлежат капитальному ремонту, которым планируются предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, средств делового финансирования местного бюджета городского поселения «Борзинское» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и которые включены в Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Забайкальского края на  \_\_\_\_\_\_ год в городском поселении «Борзинское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь  помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость  капитального ремонта  1 кв. м общей площади    помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Всего | в том числе: | | | |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | Всего | в том числе жилых помещений,  находящихся  в собственности граждан | за счет средств Фонда | за счет средств  бюджета  субъекта Российской Федерации | за счет средств   местного  бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по МО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального**

**ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  на территории Забайкальского края на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год в  городском поселения «Борзинское».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МО | Общая  площадь  МКД, всего | Количество  жителей,  зарегистрированных в МКД на дату  утверждения программы | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по МО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, **которым планируются предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, средств делового финансирования местного бюджета городского поселения «Борзинское» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, и которые включены в Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Забайкальского края на  \_\_\_\_\_\_ год в городском поселении «Борзинское», по видам ремонта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным актом субъекта РФ | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | Ремонт подвальных помещений | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устроиству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Другие виды |
| руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |