****

Администрация городского поселения «Борзинское»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» марта 2021 года № 162

**город Борзя**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»**

В целях актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37, 38 Устава городского поселения «Борзинское», администрация городского поселения «Борзинское» **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложению №1 в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Борзинское» от 26 марта 2019 года № 156 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Борзинское» от 11 июня 2020 года № 320 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Борзинское» № 156 от 26 марта 2019 года».
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Борзинское» от 10 ноября 2020 года № 618 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы» утвержденную постановлением администрации городского поселения «Борзинское» № 156 от 26 марта 2019 года».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании бюллетене «Борзинский вестник» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 1 этажа административного здания администрации городского поселения «Борзинское» по адресу: г. Борзя, ул. Савватеевская, 23.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.борзя-адм.рф](http://www.борзя-адм.рф)).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя руководителя администрации городского поселения «Борзинское» - Сизикова В.Ю.

Глава городского

поселения «Борзинское» С.А. Русинов

Утверждена:

Постановлением Администрации

городского поселения «Борзинское»

от «25» марта 2021 г. № 162\_\_\_\_\_\_

**М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я**

 **П Р О Г Р А М М А**

***«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское»***

***на 2018 -2024 годы»***

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018 – 2024 годы»**

(далее по тексту Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Борзинское». |
| Участники Программы | Администрация городского поселения «Борзинское»,граждане, и их объединения, заинтересованные лица, организации, независимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Борзинское»,подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Цели Программы  | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Борзинское» |
| Задачи Программы  | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Борзинское»; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования городского поселения «Борзинское»; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Борзинское».  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия и проездов к ним;- доля дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение;- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе; - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха населения городского поселения «Борзинское», от общего количества территорий общего пользования поселения; - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды городского поселения «Борзинское»;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы  | 2018-2024 годыПрограмма реализуется поэтапно. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего 455 277,5 тыс. руб., в том числе по годам:2018 год - 11 248,5 тыс. рублей;2019 год - 14 537,3 тыс. рублей; 2020 год - 11 288,1 тыс. рублей;2021 год - 133 395,2 тыс. рублей; 2022 год - 174 168,3 тыс. рублей;2023 год – 10 640,0 тыс. рублей;2024 год – 100 000,0 тыс. рублей.Федеральный бюджет: 384 494,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год - 7 075,6 тыс. рублей;2019 год – 13 231,5 тыс. рублей; 2020 год - 9 254,3 тыс. рублей;2021 год - 86 523,0 тыс. рублей; 2022 год - 167 612,7 тыс. рублей;2023 год – 10 239,5 тыс. рублей;2024 год – 96 236,0 тыс. рублей.Бюджет Забайкальского края: 53 067,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 451,6 тыс. рублей;2019 год - 270,0 тыс. рублей; 2020 год - 188,9 тыс. рублей;2021 год - 46 563,14 тыс. рублей; 2022 год - 3 420,7 тыс. рублей;2023 год – 208,9 тыс. рублей;2024 год – 1 964,0 тыс. рублей.Бюджет городского поселения «Борзинское» 11 946,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 3630,3 тыс. рублей;2019 год – 1 035,8 тыс. рублей; 2020 год – 1 844,9 тыс. рублей;2021 год – 309,1 тыс. рублей; 2022 год – 3 135,0 тыс. рублей;2023 год – 191,5 тыс. рублей;2024 год – 1 800,0 тыс. рублей.Средства заинтересованных лиц: 90,9 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 90,9 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 100 %;- 157 комплектов проектно – сметной документации подготовлены на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;- площадь отремонтированногодорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 98088 кв. м;- общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 100 %;- обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей городского поселения «Борзинское», составит 9 объектов знаковых и социально значимых мест;- улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100 %;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 98 % |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском поселении «Борзинское»**

Город Борзя - молодой. В 2020 году ему исполнится 120 лет. Создавался он как современный город со всеми бытовыми условиями жизни: тепло, свет, вода – горячая и холодная, канализация. Благоустройство территорий соответствовало действующим на тот период правилам благоустройства на территории городского поселения «Борзинское» (далее - поселение).

При сдаче жилых домов в эксплуатацию, были построены, в соответствии с проектами благоустройства в минимальном количестве детские игровые площадки с малыми архитектурными формами. Многие площадки и архитектурные формы частично пришли в негодность из-за срока давности и стали представлять угрозу жизни, они были демонтированы. Ежегодно в поселении проводится ремонт и замена площадок и архитектурных форм, но восстановить все не представляется возможным из-за отсутствия бюджетных средств.

Благоустройство территории поселения в настоящее время не отвечает современным требованиям законодательства:

В поселении действует контейнерная система вывоза твердых бытовых отходов. На сегодняшний день в дворовых территориях не устроены контейнерные площадки под контейнеры в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

 Проезды к дворовым территориям и дворовые дороги выполнены при строительстве города с минимальной шириной, практически без устройства мест стоянок для автомобильного транспорта, транспорт не может разъехаться. Водителям приходиться заезжать на газоны и тротуары. Во дворах на 1,5 м заезжены газоны, разрушены бордюрные камни и тротуары. Отсутствуют условия для без проблемного передвижения маломобильных групп населения.

 Во дворах при строительстве города не было выполнено наружное освещение. От жителей города поступает много жалоб на темные дворы, по статистике большинство преступлений происходит в тех местах, где недостаточное освещение.

 Одной из основных проблем поселения является недостаток озелененных пространств, покрытых древесной и кустарниковой растительностью. В связи с этим населенный пункт по существу не имеет необходимого природного каркаса, что существенным образом сказывается на экологической ценности территории.

На территории городского поселения «Борзинское» имеются 157 многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590.

Общая площадь застроенных городских земель в пределах городской черты в поселении составляет 3832 га.

Общая протяженность улиц, проездов составляет 125 км, из которых освещенных - 27 км.

 В городском поселении имеются 157 дворовых территорий, при этом:

 полностью освещенные отсутствуют; оборудованных детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами – 10 %;

Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, и т.д.) – 9 ед.

Дважды в год проводятся субботники, в которых принимают трудовое участие все юридические лица и жители города, а также весной проводится месячник по санитарной очистке и благоустройству города.

В целях поддержки инициатив жителей города, направленных на благоустройство микрорайонов и привлечения населения, ежегодно проводится конкурс на лучшее благоустройство и озеленение двора.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности необходима целенаправленная работа по следующим направлениям:

 ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

 максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

 ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

 озеленение дворовых территорий;

 ремонт и восстановление дворового освещения;

 повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (городских парков, скверов и т.д.).

 Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни населения городского поселения.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители городского поселения.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 гг».

**2. Приоритеты** **политики благоустройства, цели, задачи Программы.**

 2.1. Основными приоритетами политики благоустройства являются:

 Формирование комфортной городской среды;

 Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов;

 Благоустройство объектов городской среды;

 Обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

 Создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

 2.2. Целью Программы является:

 Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Борзинское».

 2.3. Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Борзинское»;

 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения;

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов.**

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Борзинское».

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории городского поселения «Борзинское»:

повышение общего уровня благоустройства поселения;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы:

 - площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 200 000 кв. м;

 - комплексное благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха населения муниципального образования составит 9 объектов знаковых и социально значимых мест;

На конечные результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние ключевые риски, к числу которых относятся:

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

Мероприятия и способы предупреждения рисков по бесперебойности реализации мероприятий Программы:

1. Формирование четкого графика реализации Программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

2. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением Программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения мероприятий и устранять их.

3. Активная работа по вовлечению граждан, бизнеса и организаций по инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

4. Проведение оценки качества городской среды.

5. Принятие новых правил благоустройства.

6. Привлечение экспертов и специалистов для подготовки проектов по благоустройству.

7. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству.

8. Создание алгоритмов участия граждан и общественных организаций в формировании и реализации проектов по благоустройству с созданием системы «обратной» связи с гражданами.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

 Финансирование Программы в 2018-2024 годы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета городского поселения «Борзинское» в объеме:

Всего 455 277,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 11 248,5 тыс. рублей;

2019 год - 14 537,3 тыс. рублей;

2020 год - 11 288,1 тыс. рублей;

2021 год - 133 395,2 тыс. рублей;

2022 год - 174 168,3 тыс. рублей;

2023 год – 10 640,0 тыс. рублей;

2024 год – 100 000,0 тыс. рублей

Федеральный бюджет: 384 494,4тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 7 075,6 тыс. рублей;

2019 год – 13 231,5 тыс. рублей;

2020 год - 9 254,3 тыс. рублей;

2021 год - 86 523,0 тыс. рублей;

2022 год - 167 612,7 тыс. рублей;

2023 год – 10 239,5 тыс. рублей

Бюджет Забайкальского края: 53 067,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 451,6 тыс. рублей;

2019 год - 270,0 тыс. рублей;

2020 год - 188,9 тыс. рублей;

2021 год - 46 563,14 тыс. рублей;

2022 год - 3 420,7 тыс. рублей;

2023 год – 208,9 тыс. рублей;

2024 год – 1 964,0 тыс. рублей.

Бюджет городского поселения «Борзинское» 8242, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 3630,3 тыс. рублей;

2019 год – 1 035,8 тыс. рублей;

2020 год – 1 844,9 тыс. рублей;

2021 год – 309,1 тыс. рублей;

2022 год – 3 135,0 тыс. рублей;

2023 год – 191,5 тыс. рублей;

2024 год – 1 800,0 тыс. рублей.

Средства заинтересованных лиц: 90,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 90,9 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. Мероприятия Программы.**

5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству:

 - ремонт дворовых проездов;

 - обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

 - установка урн;

 - установка скамеек;

 - иные виды работ (выполнение топографической съемки местности, разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации).

 Дополнительный перечень видов работ по благоустройству:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, [спортивного оборудования](http://pandia.ru/text/category/sportivnij_inventarmz/), а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, [баскетбол](http://www.pandia.ru/text/category/basketbol/) с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство        лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

 Перечень возможных проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция [детской площадки](http://pandia.ru/text/category/detskie_ploshadki/);

- благоустройство территории возле [общественного здания](http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/) (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка [водоемов](http://www.pandia.ru/text/category/vodoem/);

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

5.2 Дворовые территории включаются в Программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, проведенной в соответствии с Порядком, разработанным Правительством Забайкальского края, а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий в городском поселении «Борзинское», подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории кв.м. | Перечень выполняемых работ из минимальногоперечняработ | Переченьвыполняемых работ издополнительного перечняработ | Ориентировочная сметнаястоимость выполненияработ, тыс.руб. | Период выполнения работ |
| 1 | Ул. Богдана Хмельницгого, д.1 | 4966,0 | Ремонт дворовых проездов – 661 кв.м. обеспечение освещения 6 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек – 6шт. | Устройство детской площадки - 1 шт;Ограждение - 50 м. | 1025,147 | 2018 |
| 2 | Ул. Лазо, д. 24 |
| 3 | Ул. Ленина, д.12 | 10755,0 | Ремонт дворовых проездов 1056,9 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 6 шт;установка скамеек – 6шт. | Устройство детской площадки – 1 шт;Ограждение территории 76 м. | 1435,73 | 2018 |
| 4 | Ул. Ленина, д.14 |
| 5 | Ул. Богдана Хмельницкого, д.11 |
| 6 | Ул. Пушкина, д.5 | 4576,0 | Ремонт дворовых проездов 1728,6 кв.м.установка урн – 6 шт;установка скамеек – 6 шт. | Устройство детской площадки – 1 шт;Ограждение - 141 м. | 2079,898 | 2018 |
| 7 | Ул. Чехова, 3б |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 1 шт;установка скамеек –2 шт |  | 47,5 | 2022 |
| 8 | Ул. Чехова, д.5 | 408 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2022 |
| 9 | Ул. Чехова, д.5а | 389 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2022 |
| 10 | Ул. Чехова, д.7а | 408 | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 1 шт;установка скамеек 1 шт. |  | 30,0 | 2022 |
| 11 | Ул. Чехова д.7б | 338 | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 1 шт;установка скамеек 1 шт. |  | 30,0 | 2022 |
| 12 | Ул. Советская, д.50 | 1301,8 | Ремонт дворовых проездов 380 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 570,0 | 2022 |
| 13 | Ул. Савватеевская, д.53 | 1563 | Ремонт дворовых проездов 440 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 640,0 | 2022 |
| 14 | Ул. Карла Маркса, д.87 | 2902 | Ремонт дворовых проездов 192 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 350,0 | 2022 |
| 15 | Ул. Лазо, д.51а | 7030 | ремонт дворовых проездов – 1895 кв.м;обеспечение освещения 5шт; установка урн – 8шт;установка скамеек – 4шт. |  | 2700,0 | 2022 |
| 16 | Ул. Лазо, д.51 |  | ремонт дворовых проездов – 1584 кв.м;обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек –6 шт |  | 2070,0 | 2022 |
| 17 | Ул. Лазо, д.55 |  | ремонт дворовых проездов – 3960 кв.м;обеспечение освещения 10 шт; установка урн – 5 шт;установка скамеек –9 шт | Оборудование парковок а/т средств - 250 кв.м; | 4800,0 | 2022 |
| 18 | Ул. Гурьева, д.11, 80 квартал | 910,3 | ремонт дворовых проездов – 765 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2шт. |  | 1300,0 | 2022 |
| 19 | Ул. Гурьева, д.12, 80 квартал | 1339,3 | ремонт дворовых проездов – 915 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт |  | 1500,0 | 2022 |
| 20 | Ул. Гурьева, д,13 80 квартал | 870,3 | ремонт дворовых проездов – 765 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2шт. |  | 1300,0 | 2022 |
| 21 | Ул. Пушкина, д. 19а | 2594,4 | обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек–4 шт. |  | 85,0 | 2022 |
| 22 | Ул. Ленина, д.51 | 516,1 | Ремонт дворовых проездов 295 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 450,0 | 2022 |
| 23 | Ул. Ленина, д.49  | 584,1 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2022 |
| 24 | Ул. Ленина, д.47 | 1222,2 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2022 |
| 25 | Ул. Гурьева, д.13 | 880,9 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2шт. |  | 638,0 | 2022 |
| 26 | Ул. Гурьева, д.14 | 880,9 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2шт. |  | 638,0 | 2022 |
| 27 | Ул. Гурьева, д.15 | 1089,9 | ремонт дворовых проездов – 400 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2шт. |  | 650,0 | 2022 |
| 28 | Ул. Гурьева, д.16 | 499,9 | ремонт дворовых проездов – 442 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –2шт |  | 700,0 | 2022 |
| 29 | Ул. Гурьева, д.17 | 568,0 | ремонт дворовых проездов – 440 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт |  | 700,0 | 2022 |
| 30 | Ул. Гурьева, д.1 | 434,8 | ремонт дворовых проездов – 402 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек 2 шт. |  | 650,0 | 2022 |
| 31 | Ул. Гурьева, д.2 | 434,8 | ремонт дворовых проездов – 402 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек 2 шт. |  | 650,0 | 2022 |
| 32 | Ул. Гурьева, д.3 | 1886,7 | ремонт дворовых проездов – 550 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2 шт. |  | 850,0 | 2022 |
| 33 | Ул. Гурьева, д.4 | 646,5 | ремонт дворовых проездов – 490 кв.м;обеспечение освещения 1шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек-2 шт |  | 750,0 | 2022 |
| 34 | Ул. Гурьева, д. 5 | 646,5 | ремонт дворовых проездов – 520 кв.м;обеспечение освещения 1; установка урн – 2 шт;установка скамеек–2 шт. |  | 780,0 | 2022 |
| 35 | Ул. Гурьева, д.6 | 2007,2 | ремонт дворовых проездов – 500 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт; |  | 750,0 | 2022 |
| 36 | Ул. Гурьева, д.7 | 750 | ремонт дворовых проездов – 490 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2шт;установка скамеек – 2шт. |  | 750,0 | 2022 |
| 37 | Ул. Гурьева, д.8 | 1977 | ремонт дворовых проездов – 490 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –2 шт |  | 750,0 | 2022 |
| 38 | Ул. Гурьева, д.9 | 667,4 | ремонт дворовых проездов – 440 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 700,0 | 2022 |
| 39 | Ул. Гурьева, д.10 | 1855,2 | Ремонт дворовых проездов – 490 м.кв.обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт; установка скамеек – 2 шт. |  | 750 | 2022 |
| 40 | Ул. Гурьева, д.11 | 619,6 | ремонт дворовых проездов – 430 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 2 шт; установка скамеек –2шт |  | 685,0 | 2022 |
| 41 | Ул. Гурьева, д.12 | 655,0 | ремонт дворовых проездов – 485 кв.м;установка урн – 2 шт;обеспечение освещения 1 шт; установка скамеек – 2 шт. |  | 743,0 | 2022 |
| 42 | Ул. Ломоносова, д.3 | 1473,8 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2022 |
| 43 | Ул. Ломоносова, д.5 | 1509,2 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2022 |
| 44 | Ул. Ломоносова, д.7 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 50,0 | 2022 |
| 45 | Ул.Ломоносова, д.9 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек–2 шт. |  | 50,0 | 2022 |
| 46 | Ул. Матросова, д.16 | 851,8 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2022 |
| 47 | Ул. Матросова, д.18 | 830,6 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2022 |
| 48 | Ул. Советская, д.30 | 2963,7 | Ремонт дворовых проездов 480 кв.м.обеспечение освещения 8 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 700,0 | 2023 |
| 49 | Ул. Карла Маркса, 96 | 1700 | ремонт дворовых проездов – 1200 кв.м;обеспечение освещения 6 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек– 5 шт. |  | 1700,0 | 2023 |
| 50 | Ул. Карла Маркса, 98 |  | ремонт дворовых проездов – 3168 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек– 6 шт. |  | 4000,0 | 2023 |
| 51 | Ул. Ленина, д.62 | 1018,6 | ремонт дворовых проездов – 120 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек –3 шт |  | 210,0 | 2023 |
| 52 | Ул. Метелицы, д.30 | 901,3 | Ремонт дворовых проездов 270 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 450,0 | 2023 |
| 53 | Мкр. Борзя-2, д.33 | 3200 | ремонт дворовых проездов – 776 кв.м;обеспечение освещения 12 шт; установка урн – 8 шт;установка скамеек–8шт. |  | 1500,0 | 2023 |
| 54 | Мкр. Борзя-2, д.35 | 2720 | Ремонт дворовых проездов 776 м.кв.обеспечение освещения 12 шт.; установка урн – 8 шт;установка скамеек – 8шт. |  | 1500,0 | 2023 |
| 55 | Мкр. Борзя-2, д.38 | 3000 | Ремонт дворовых проездов – 876 м.квобеспечение освещения 16 шт; установка урн – 10 шт;установка скамеек – 10 шт. |  | 1700,0 | 2023 |
| 56 | Мкр. Борзя-2, д.40 | 8000 | ремонт дворовых проездов – 876 кв.м;обеспечение освещения 22 шт; установка урн – 12 шт;установка скамеек –12 шт. |  | 1800,0 | 2023 |
| 57 | Ул. Лазо, д.14 | 6000 | Ремонт дворовых проездов – 650 м.квобеспечение освещения 4 шт; установка урн – 8 шт;установка скамеек – 8шт. |  | 661,0 | 2023 |
| 58 | Ул. Партизанская, д.102 | 420 | Ремонт дворовых проездов – 390 м.квобеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2шт. |  | 600,0 | 2023 |
| 59 | Ул. Партизанская, д. 108 | 420 | Ремонт дворовых проездов – 390 м.квобеспечение освещения 6 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек – 6шт. |  | 630,0 | 2023 |
| 60 | Ул. Партизанская, д. 110 | 420 | Ремонт дворовых проездов – 390 м.квобеспечение освещения 6 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек – 6шт. |  | 630,0 | 2023 |
| 61 | Ул. Партизанская, д. 112 | 420 | Ремонт дворовых проездов – 390 м.квобеспечение освещения 6 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек – 6шт. |  | 630,0 | 2023 |
| 62 | Ул. Смирнова, д.43 | 330 | ремонт дворовых проездов – 290 кв.м;обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек 4 шт |  | 485,0 | 2023 |
| 63 | Ул. Смирнова, д.45 | 330 | ремонт дворовых проездов – 290 кв.м;обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек 4 шт |  | 485,0 | 2023 |
| 64 | Ул. Смирнова, д.47 | 330 | ремонт дворовых проездов – 290 кв.м;обеспечение освещения 6 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек 6 шт |  | 500,0 | 2023 |
| 65 | Ул. Смирнова, д.49 | 330 | ремонт дворовых проездов – 290 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек 2 шт |  | 470,0 | 2023 |
| 66 | Ул. Смирнова, д.51 | 330 | ремонт дворовых проездов – 290 кв.м;обеспечение освещения 6 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек 6 шт |  | 500,0 | 2023 |
| 67 | Ул. Гурьева, д.43 | 420 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2 шт. |  | 600,0 | 2023 |
| 68 | Ул. Гурьева, д.45 | 420 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек– 4 шт. |  | 615,0 | 2023 |
| 69 | Ул. Гурьева, д.47 | 420 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 600,0 | 2023 |
| 70 | Ул. Гурьева, д.49 | 420 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 600,0 | 2023 |
| 71 | Ул. Гурьева, д.51 | 420 | ремонт дворовых проездов – 390 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2 шт. |  | 600,0 | 2023 |
| 72 | Ул. Ленина, д.24 | 1106 | ремонт дворовых проездов – 46 кв.м;обеспечение освещения 1 шт; установка урн – 1 шт;установка скамеек –1 шт; |  | 85,0 | 2023 |
| 73 | Ул. Ленина, д.2  | 583,7 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2023 |
| 74 | Ул. Ленина, д.27 | 616,7 | ремонт дворовых проездов – 69 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт; установка скамеек– 2 шт. |  | 130,0 | 2023 |
| 75 | Ул. Пушкина, д.2 | 1741 | обеспечение освещения 5 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 3шт. |  | 70,0 | 2023 |
| 76 | Ул. Ломоносова, д.2 | 1450 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2023 |
| 77 | Ул. Ломоносова, д.4 | 1500 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2023 |
| 78 | Ул. Богдана Хмельницкого, д.6 | 952,6 | ремонт дворовых проездов – 190 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек– 1шт |  | 255,0 | 2023 |
| 79 | Ул. Ленина, д.7 | 1345,6 | ремонт дворовых проездов – 190 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек – 1 шт. |  | 255,0 | 2023 |
| 80 | Ул. Чайковского, д.2 | 1481,5 | Ремонт дворовых проездов 390 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 515,0 | 2023 |
| 81 | Ул. Чайковского, д.4 | 2730 | Ремонт дворовых проездов 390 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 515,0 | 2023 |
| 82 | Ул. Чайковского, д.6 | 1432,8 | Ремонт дворовых проездов 390 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 515,0 | 2023 |
| 83 | Ул. Чайковского, д.8 | 650,3 | ремонт дворовых проездов – 68 кв.м;обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2 шт. |  | 120,0 | 2023 |
| 84 | Ул. Ленина, д.1 | 580,1 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2023 |
| 85 | Ул. Ленина, д.3 | 2224 | Ремонт дворовых проездов 560 кв.м.обеспечение освещения 2 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 529,0 | 2023 |
| 86 | Ул. Матросова, д.23 | 932 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2023 |
| 87 | Ул. Матросова, д.25 | 876,1 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2023 |
| 88 | Ул. Б.Хмельницкого, д.2 | 2793,0 | Ремонт дворовых проездов 500 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 4 шт;установка скамеек – 4 шт. |  | 548,0 | 2023 |
| 89 | Ул. Б.Хмельницкого, д.4 | 3058,0 | Ремонт дворовых проездов 528 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 4 шт;установка скамеек – 4 шт. |  | 519,2 | 2023 |
| 90 | Ул. Лазо, д.18 | 2753,0 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 4 шт;установка скамеек – 4 шт. |  | 314,0 | 2023 |
| 91 | Ул. Лазо, д.20 | 3043,0 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 4 шт;установка скамеек – 4 шт. |  | 314,0 | 2023 |
| 92 | Ул. Лазо, д.22 | 2676,0 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 4 шт;установка скамеек – 4 шт. |  | 314,0 | 2023 |
| 93 | Ул. Чайковского, д.1 |  | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 289,0 | 2023 |
| 94 | Ул. Чайковского, д.1а | 936,0 | Ремонт дворовых проездов 302,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 95 | Ул. Чайковского, д.1б | 565,0 | Ремонт дворовых проездов 302,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 96 | Ул. Чайковского, д.3 | - | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 97 | Ул. Чайковского, д.3а | 834 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 98 | Ул. Чайковского, д.5 | 2306 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 99 | Ул. Чайковского, д.5а | - | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 100 | Ул. Чайковского, д.7 | - | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 101 | Ул. Чайковского, д.9 | 726 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 102 | Ул. Чайковского, д.11 | - | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 103 | Ул. Чайковского, д.13 | - | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 104 | Ул. Чайковского, д.15 | 1300,5 | Ремонт дворовых проездов 300,0 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 290,8 | 2023 |
| 105 | Ул. Лазо, д.7 | 675,9 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2023 |
| 106 | Ул. Богдана Хмельницкого, д.5  | 3945 | ремонт дворовых проездов – 350 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек –2 шт |  | 450,0 | 2023 |
| 107 | Ул. Богдана Хмельницкого, д.7  | 2748 | ремонт дворовых проездов – 90 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек –2 шт |  | 155,0 | 2023 |
| 108 | Ул. Савватеевская, д.10 | 5985 | обеспечение освещения -5 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек – 5 шт. |  | 120,0 | 2024 |
| 109 | Ул. Савватеевская,2 | 506 | ремонт дворовых проездов – 264 кв.м;обеспечение освещения1; установка урн – 1 шт;установка скамеек –1шт |  | 370,0 | 2024 |
| 110 | Ул. Савватеевская, д.4 | 3918,0 | Ремонт дворовых проездов 50 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 140,0 | 2024 |
| 111 | Ул. Журавлева, д.2в | 1447,8 | ремонт дворовых проездов – 341 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт;установка скамеек–3 шт. |  | 520,0 | 2024 |
| 112 | Ул. Лазо, д.98 | 6894 | обеспечение освещения 4 шт;  |  | 50,0 | 2024 |
| 113 | Ул. Журавлева, д.2 | 630,3 | Ремонт дворовых проездов 262 кв.м. обеспечение освещения2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –2 шт |  | 400,0 | 2024 |
| 114 | Ул. Журавлева, д.2а | 3758,8 | Ремонт дворовых проездов – 476 кв.м.обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек – 4шт. |  | 700,0 | 2024 |
| 115 | Ул. Ленина, д.38 |  | ремонт дворовых проездов –1188 кв.м;обеспечение освещения 3; установка урн – 2 шт;установка скамеек 3 шт. |  | 1600,0 | 2024 |
| 116 | Ул. Ленина, д.63 | 2536,1 | ремонт дворовых проездов – 130 кв.м;обеспечение освещения3 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 3 шт. |  | 220,0 | 2024 |
| 117 | Ул. Савватеевская, д.15 | 343,1 | Ремонт дворовых проездов 155 кв.м.обеспечение освещения 2 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 250,0 | 2024 |
| 118 | Ул. Савватеевская, д. 80 | 1802,4 | Ремонт дворовых проездов 540 кв.м.обеспечение освещения 8 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 760,0 | 2024 |
| 119 | Ул. Савватеевская, 82 | 3821,72 | ремонт дворовых проездов – 151,5 кв.м;обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 4 шт;установка скамеек– 4 шт. |  | 260,0 | 2024 |
| 120 | Ул. Лазо, д.63 | 2000,0 | ремонт дворовых проездов –3960 кв.м;обеспечение освещения 10 шт; установка урн – 6 шт;установка скамеек –10шт |  | 4860,0 | 2024 |
| 121 | Пер. Вагонный, д.17а | 423,7 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 122 | Пер. Переездный, д.1 | 703,2 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2024 |
| 123 | Пер. Переездный, д.2 | 752,1 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2024 |
| 124 | Ул. Богдана Хмельницкого, д.12 | 983 | Ремонт дворовых проездов 340 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 3 шт;установка скамеек – 1шт. |  | 435,0 | 2024 |
| 125 | Ул. Декабристов, д.29 | 2145,6 | Ремонт дворовых проездов 690 кв.м.обеспечение освещения 6 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 920,0 | 2024 |
| 126 | Ул. Дзержинского, д.40 |  | обеспечение освещения 3шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек–3 шт. |  | 60,0 | 2024 |
| 127 | Ул. Дзержинского, д.43 |  | обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт |  | 48,0 | 2024 |
| 128 | Ул. Дзержинского, д.43а |  | ремонт дворовых проездов – 1584 кв.м;обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –3 шт |  | 2050,0 | 2024 |
| 129 | Ул. Дзержинского, д.5 | 743,8 | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –2 шт |  | 50,0 | 2024 |
| 130 | Ул. Дзержинского, д.7 | 630,3 | Ремонт дворовых проездов 262 кв.м. обеспечение освещения2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –2 шт |  | 400,0 | 2024 |
| 131 | Ул. Дзержинского, д.9 | 627,1 | Ремонт дворовых проездов 262 кв.м. обеспечение освещения2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек –2 шт |  | 400,0 | 2024 |
| 132 | Ул. Кирова, д.61 | 600 | Ремонт дворовых проездов 215 кв.м. обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 8 шт;установка скамеек –8 шт |  | 350,0 | 2024 |
| 133 | Ул. Кирова, д.63 | 600 | Ремонт дворовых проездов 215 кв.м. обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 8 шт;установка скамеек –8 шт |  | 350,0 | 2024 |
| 134 | Ул. Матросова, д.20 | 1444,9 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2024 |
| 135 | Ул. Матросова, д. 24.а | 875 | Ремонт дворовых проездов 350 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 520,0 | 2024 |
| 136 | Ул. Чехова, д.1а | 350 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 137 | Ул. Чехова, д.3 | 903 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 138 | Ул. Чехова, д.3д | 912 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 139 | Ул. Нагорная, д10 |  | обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 4 шт |  | 80,0 | 2024 |
| 140 | Ул. Нагорная, д.10а |  | обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 4шт. |  | 80,0 | 2024 |
| 141 | Ул. Нагорная, д.12 |  | обеспечение освещения 4 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 4 шт |  | 80,0 | 2024 |
| 142 | Ул. Победы, д.34 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2шт. |  | 50,0 | 2024 |
| 143 | Ул. Победы, д.38 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2шт. |  | 50,0 | 2024 |
| 144 | Ул. Победы, д.40 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2шт. |  | 50,0 | 2024 |
| 145 | Ул. Победы, д.42 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2шт. |  | 50,0 | 2024 |
| 146 | Ул. Победы, д.44 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2шт. |  | 50,0 | 2024 |
| 147 | Ул. Промышленная, 37 |  | обеспечение освещения 3; установка урн - 2 шт;установка скамеек –3 шт |  | 60,0 | 2024 |
| 148 | Ул. Промышленная, д.39 |  | обеспечение освещения 3; установка урн - 2 шт;установка скамеек –3 шт |  | 60,0 | 2024 |
| 149 | Ул. Промышленная, д.41 |  | обеспечение освещения 3; установка урн - 2 шт;установка скамеек –3 шт |  | 60,0 | 2024 |
| 150 | Ул. Промышленная, д.43 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек–2 шт |  | 50,0 | 2024 |
| 151 | Ул. Промышленная, д. 11 |  | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 2 шт;установка скамеек– 2шт. |  | 50,0 | 2024 |
| 152 | Ул. Чехова, д.3в | 374 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 1 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 153 | Ул. Чехова, д.5в | 437 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 154 | Ул. Чехова, д.5г | 437 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 155 | Ул. Чехова, д.7г | 469 | обеспечение освещения 2 шт; установка урн – 1 шт;установка скамеек 1 шт. |  | 30,0 | 2024 |
| 156 | Ул. Чехова, д.7д | 481 | Ремонт дворовых проездов 330 кв.м.обеспечение освещения 3 шт ; установка урн – 2 шт;установка скамеек – 2 шт. |  | 498,0 | 2024 |
| 157 | Ул. Шамсутдинова, д.1 | 921,1 | обеспечение освещения 3 шт; установка урн – 3 шт; установка скамеек –3 шт |  | 60,0 | 2024 |

5.3. Общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на 2018-2024 годы по результатам проведенной Инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу на 2018-2024 годы общественной территории.

Администрация городского поселения «Борзинское» имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского поселения «Борзинское» при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий муниципальной общественной комиссией городского поселения «Борзинское» в порядке, установленном комиссией.

Администрация городского поселения «Борзинское» имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципальной общественной комиссией городского поселения «Борзинское» в порядке, установленном комиссией;

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных территорий общего пользования в городском поселении «Борзинское», подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес муниципальных территорий общего пользования | Площадь муниципальных территорий общего пользования кв.м. | Ориентировочная сметнаястоимость выполненияработ, тыс.руб. | Период выполнения работ |
| 1 | Пешеходные зоны (тротуары) центральной части города | 15000 | 6 483,8 | 2018 |
| 2 | Городской парк (1 этап) | 14986 | 8261,4 | 2019 |
| 3 | Парк им. Матросова (1 этап) | 15896 | 6275,9 | 2019 |
|  | Городской парк (2 этап) | 14986 | 6423,5 | 2020 |
|  | Парк им. Матросова (2 этап) | 15896 | 4864,6 | 2020 |
|  | Городской парк (3 этап) | 14986 | 5400,01 | 2021 |
|  | Парк им. Матросова (3 этап) | 15896 | 11591,68 | 2021 |
|  | Реализация проекта по формированию комфортной городской среды, признанного победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по категории «Малые города» в подгруппе до 50 тыс. человек | 14000 | 116 225,94 | 2021 |
| 5 | Центральная площадь им. В.И. Ленина | 32636,2 | 107 703,72 | 2022 |
| 6 | Шахматный парк (ул. Дзержинского, район спортивного поля) | 7377 | 66 464,66 | 2022 |
| 7 | Ул. Богдана Хмельницкого (спортивная площадка) | 2476 | 10640,0 | 2023 |
| 11 | Набережная 3-х мостов(берег р.Борзя между ж/д мостом и мостом автомобильной федеральной трассы) | 240000 | 50000,0 | 2024 |
| 12 | Чистые Пруды (район горы Буха) | 172376 | 50000,0 | 2024 |

5.4. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Форма и доля финансового участия:

Работы из минимального перечня финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета городского поселения «Борзинское»;

Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма и доля трудового участия:

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

5.5. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма и доля финансового участия:

Доля финансового участия определяется как доля софинансирования заинтересованных лиц (не менее 30% и не более 50% от стоимости дополнительного перечня);

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма и доля трудового участия:

Доля трудового участия определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия (в том числе, проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома).

5.6. В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан и совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

 Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме онлайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

 5.8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Стоимость един., руб. с НДС |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству территорий** |
| 1 | Устройство а/б покрытия дворовых территорий и тротуаров (щебень 10 см. а/б - 5 см) | м2 | 900 |
| 2 | Устройство а/б покрытия подъездов к дворовым территориям (щебень 15 см. а/б - 6 см) | м2 | 1128 |
| 3 | Стоимость тротуаров и пешеходных дорожек из плитки | 1м2 | 1270,0 |
| 4 | Устройство выравнивающего слоя | тн. | 4445 |
| 5 | Устройство бордюрного камня БР 100.30.15 | м.п. | 1081 |
| 6 | Устройство бордюрного камня БР 300.30.16 | м.п. | 1410 |
| 7 | Установка светильника | шт. | 5 906,87 |
| 8 | Стоимость кронштейна для уличного освещения | шт. | 124,17 |
| 9 | Обеспечение освещения дворовых территорий | п.м | 217 167,16 |
| 10 | Стоимость урны с установкой | м.п. | 1544,68 |
| 11 | Стоимость скамейки с установкой | м.п. | 11 054,81 |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Обустройство детской игровой площадки |  |  |
| 1.1. | Площадка малая |  |  |
|  | качалка - балансир | шт. | 15 646,80 |
|  | качели на металлических стойках | шт. | 5 664,00 |
|  | песочница | шт. | 10 124,40 |
|  | горка | шт. | 40 129,44 |
|  | домик - беседка | шт. | 52 923,00 |
| 1.2. | Средняя площадка |  |  |
|  | качалка - балансир | шт. | 15 646,80 |
|  | качели на металлических стойках | шт. | 5 664,00 |
|  | песочница | шт. | 10 124,40 |
|  | горка | шт. | 40 129,44 |
|  | домик - беседка | шт. | 44 850,00 |
|  | детский игровой комплекс мини | шт. | 98 436,00 |
| 1.3. | Большая площадка |  |  |
|  | качалка - балансир | шт. | 15 646,80 |
|  | качели на металлических стойках | шт. | 5 664,00 |
|  | песочница | шт. | 10 124,40 |
|  | горка | шт. | 40 129,44 |
|  | домик - беседка | шт. | 52 923,00 |
|  | детский игровой комплекс | шт. | 116 154,48 |
|  | гимнастический городок | шт. | 76 945,44 |
|  | Ударопоглощающее покрытие | 1м2 | 1 307,44 |
| 2. | Зеленые насаждения |  |  |
| 2.1 | Вырезка сухих веток и мелкой суши на деревьях лиственных пород с диаметром ствола до 35см | 1 дерево | 403,80 |
| 2.2 | Фигурная обрезка дерева высотой до 5 метров | 1 дерево | 343,92 |
| 2.3 | Посадка цветников и кустарников | шт. | 114,54 |
| 2.4 | Побелка деревьев | шт | 52,80 |
| 3 | Стоимость устройства площадок для установки мусоросборных контейнеров |  |  |
| 3.1 | Стоимость устройства площадок для установки двух мусоросборных контейнеров | шт | 33 024,71 |
| 3.2 | Стоимость устройства площадок для установки четырех мусоросборных контейнеров | шт | 37 041,20 |
| 3.3 | Стоимость устройства площадок для установки шести мусоросборных контейнеров | шт | 53 648,41 |
| 4 | Стоимость окраски металлических поверхностей | Кв.м. | 177,4 |
| 5 | Стоимость окраски деревянных поверхностей | Кв.м | 101,55 |

5.9. Дизайн -проекты благоустройства общественной территории до начала выполнения работ по благоустройству утверждаются с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн -проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу.

 Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в Программу представлены в приложении № 5 к Программе.

**Механизм реализации Программы.**

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения «Борзинское».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценки, созданной Постановлением Администрации городского поселения «Борзинское».

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Борзинское».

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет заместитель руководителя Администрации городского поселения «Борзинское».

 В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов поселения о реализации Программы, в поселении создается муниципальная общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний в открытом доступе на официальном сайте в сети интернет, администрации городского поселения «Борзинское».

 План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы» представлен в Приложение №4 к Программе.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Борзинское»

от «25» марта 2021 г. № 162

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Борзинское», включенных в программу**

1. Общие положения
2. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения «Борзинское» (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
3. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Борзинское».
4. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации:
* подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
* другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет представителя заинтересованных лиц, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».
2. Под формой финансового участия понимается:
* доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;
* доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.
1. Условия аккумулирования и расходования средств

6.2.1. В случае, если заинтересованными лицами будет принято решение о доле финансового или трудового участия установить уполномоченной организацией для аккумулирования и расходования средств администрацию городского поселения «Борзинское».

6.2.2. В случае, если муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются в бюджет городского поселения «Борзинское» по следующим реквизитам:

**УФК по Забайкальскому краю (Администрация городского поселения «Борзинское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края, л/с 04913008810) л/с 04913008810**

**ИНН/КПП 7529010250/752901001 ОКТМО 76609101**

**Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Г. ЧИТА Расчетный счет 40101810200000010001 БИК 047601001**

**КБК (Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений) 80211705050130000180**

1. Администрация городского поселения «Борзинское» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.
2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в срок указанный в Соглашении. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
3. Администрация городского поселения «Борзинское» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.
4. Администрация городского поселения «Борзинское» обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе дворовых территорий, которые подлежат благоустройству, в уполномоченную общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы».

Администрация городского поселения «Борзинское» обеспечивает опубликование на официальном сайте Администрации городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: http//борзя-адм.рф данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией городского поселения «Борзинское» на:
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе дворовых территорий, которые подлежат благоустройству.

6.2.6. Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

1. Контроль за соблюдением условий порядка:
2. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией городского поселения «Борзинское» в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Администрация городского поселения «Борзинское» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц**

**г. Борзя «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

Администрация городского поселения «Борзинское» (далее – Администрация), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главы городского поселения «Борзинское» Яковлева Николая Николаевича, действующего на основании Устава, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО физического лица, наименование юридического лица)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_действующего от имени заинтересованных лиц, на основании протокола общего собрания №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(для физических лиц указывается серия, номер паспорта, кем и когда выдан, для юридических лиц указывается учредительный документ) (далее- представитель заинтересованных лиц)

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. **Предмет соглашения**

1.1 Настоящее соглашение регламентирует отношения сторон по аккумулированию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения «Борзинское», на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (собственников зданий, сооружений), расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленного соответствующим протоколом.

 1.2 место расположения дворовой территории, подлежащей благоустройству: г. Борзя

**2. Права и обязанности Сторон**

 2.1 Представитель заинтересованных лиц обязан в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения соглашения перечислить на лицевой счет Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, средства заинтересованных лиц в размере 30% процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп.

 2.2 В случае, если денежные средства в полном объеме и (или) в срок, установленный п.2.1 настоящего соглашения, не будут перечислены на лицевой счет Администрации, работы по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежат.

2.3 Администрация обязана:

2.3.1. Направить поступившие по настоящему соглашению средства на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г.Борзя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3.2 Обеспечить возврат остатков аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, неоспользованных по состоянию на 01 января текущего финансового года, по реквизитам, указанным в соглашении, в срок до 01 мая текущего финансового года, при условии:

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств неприодолимой силы.

2.3.3 Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем соглашении, втечении 30 календарных дней со дня окончания срока, установленного пунктом 2.1 настоящего соглашения, в случае если денежные средства поступили не в полном объеме и (или) не в установленный срок.

**3. Порядок расходования**

3.1 Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу.

3.2 Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по благоустройству иных дворовых территорий.

**4. Срок действия Соглашения**

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20\_\_\_ г.

4.2 Окончание срока действия Соглашения не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Соглашения.

**5. Порядок разрешения споров**

5.1 Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6. Прочие условия**

6.1 Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, банковских реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения путем направления соответствующего письменного извещения.

6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действительными лишь при условии, что они совершены письменно и подписаны обеими сторонами.

6.3 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6.4 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или изменено по взаимному согласию сторон.

6.5 По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.6 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

6.7 Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлимой частью.

**7. Реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Для физических лиц: | Исполнитель: |
| Представитель заинтересованных лиц:Ф.И.О.Дата рождения:Паспорт: серия, номер, кем выдан, датавыдачиИНН:Адрес регистрации:Платежные реквизиты:Наименование учреждения Банка России,БИКРасчетный счет | Наименование юридического лица Администрация городского поселения «Борзинское» Юридический и почтовый адрес: 674600, Забайкальский край, г.Борзя, ул.Ленина, 37674600, Забайкальский край, г.Борзя,ул. Савватеевская, 23ОГРН: 1057505008395ОКТМО: 76609101ИНН: 7529010250КПП: 752901001Платежные реквизиты:Банк получателя:ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Г.ЧИТА БИК: 047601001 Расчетный счет: 40101810200000010001 Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Администрация городского поселения «Борзинское», л/с 04913008810)КБК:80211705050130000180 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись ФИО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Подпись / МП |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «»Борзинское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 60 | 50 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | 68,2 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 71,4 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 6,8 | 48,0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 9,3 | 13,5 | 14,2 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения «Борзинское» на 2018-2024годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Ремонт дворовых проездов на дворовых территориях МКД  |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Отдел ЖКХ и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Разработка локально – сметных расчетов в количестве 157 шт. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2. Ремонт дворовых проездов МКД |  Отдел ЖКХ и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Проведение ремонта асфальтобетонного покрытия, устройство контейнерных площадок. Площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 98087 кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | Отдел ЖКХ и экономического планирования Администрации городского поселения « Борзинское» | 2018 | 2024 | Разработка локально – сметных расчетов в количестве 148 шт. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | Отдел ЖКХ и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Проложен кабель в траншеях, установлены опоры освещения, подключены энергосберегающие светильники.  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | Отдел ЖКХ и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Установка малых архитектурных форм (урн, скамеек) | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 4. Ремонт тротуаров на дворовых территориях МКД |
| 4.1. Мероприятия: Ремонт тротуаров на дворовых территориях МКД | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | ремонт тротуаров | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 5. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |
| 5.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | Специалист по связям с общественностью Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | 98 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 98%. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 6. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования |
| 6.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Разработка проектов и локально - сметных расчетов в количестве 10 шт. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 6.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, выполнено освещение, установлены отдельные элементы спортивной инфраструктуры, озеленение.  | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Отдел специалист по связям с общественностьюАдминистрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | 98 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» | 2018 | 2024 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | ПовышениеуровняежегодногодостиженияцелевыхпоказателейПрограммы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы****«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | ЗРз Пр | ЦСР | ВВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018 -2022 г.г.» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 11248,5 | 14537,3 | 11288,1 | 133395,2 | 174168,3 | 10640,0 | 100000,0 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 7075,6 | 13231,5 | 9254,3 | 86523,0 | 167612,7 | 10239,5 | 96236,0 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет |  |  |  |  | 451,6 | 270,0 | 188,9 | 46563,1 | 3420,7 | 208,9 | 1964,0 |
| Администрация городского поселения «Борзинское» | Бюджет городского поселения «Борзинское» |  |  |  |  | 3630,3 | 1035,8 | 1844,9 | 309,1 | 3135,0 | 191,5 | 1800,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018-2024 годы |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1:Опубликование для общественного обсуждения проектамуниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2024 годы |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2:Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2024 годы |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское»  | х |  | x |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3:Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | х |  | x |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4.Утверждение муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2024 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащих благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» | х |  | x | х |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5:Утверждение с учетом обсуждение с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» |  | х | х | х | х | х | x | x |
| Контрольное событие № 6:Утверждение правил благоустройства в городском поселении «Борзинское» (с учетом общественных обсуждений)  |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7:Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2024 годы  |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» |  | х | х | х | х | х | x | x |
| Контрольное событие № 8. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования, отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений, архитектуры Администрации городского поселения «Борзинское» |  | х | х | х | х | х | x | x |
| Контрольное событие № 9:Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Отдел ЖКХ, и экономического планирования Администрации городского поселения «Борзинское» |  | х | х | х | х | х | x | x |

Приложение № 5

 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы»**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн -проекта благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории городского поселения «Борзинское», а также дизайн – проекта благоустройства общественных территорий городского поселения «Борзинское», и их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория – территория (совокупность территорий), прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. общественная территория – территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

3. Разработку дизайн – проекта дворовых территорий осуществляют заинтересованные лица, в случае отсутствия таковых, отдел ЖКХ, муниципального имущества и экономического планирования и отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Борзинское».

3.1 Разработку дизайн – проекта общественных территорий осуществляют, в случае отсутствия таковых, отдел ЖКХ, муниципального имущества и экономического планирования и отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Борзинское».

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн -проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн -проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы».

 6.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

 6.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в отделе земельных отношений, архитектуры градостроительства Администрации городского поселения «Борзинское».

 6.7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6.8. На основании одобренных общественной комиссией дизайн - проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Борзинское» на 2018-2024 годы».